Tabell 1: Eksempel på en gevinstrealiseringsplan utarbeidet for elektronisk flyttemelding

| Gevinst | Resultat-indikator | Gevinst-område | Gevinst-ansvarlig | Tidspunkt | Datafangst |  |  | Tiltak/ kostnader ved å realisere gevinstene | Frist/ansvar | Risiko-faktorer | Ev. konsekvens) | Ev. risiko-reduserende tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Datakilde | Måling | Rappor-tering |  |  |  |  |  |
| <Beskrivelse av forventet gevinst / mål / nytteeffekt for prosjekt> | <Angi parameter for måling av gevinst> | <Hvor gevinsten oppstår> | <Spesifiser overordnet ansvar for gevinstrealisering så langt som mulig> | <Tidsangivelse for når gevinsten oppstår> | <Oppgi datakilde for måling> | <Tidspunkt og ansvar for måling> | <Tidspunkt og ansvar for rapportering/ innhenting av rapporter> | <Identifiserte tiltak som må gjennomføres for å realisere gevinsten> | <Angi frist for å iverksette det aktuelle tiltaket og ansvarlig for å gjennomføre> | <Identifiserte risikofaktorer som kan hindre at gevinsten oppnås> | <Konsekvens-vurdering av aktuell risiko, som kan gi behov for risikoreduserende tiltak> | <Angi ev. vurderte tiltak og ev. ansvarlig for tiltak> |
| Gevinst 1: Tidsgevinst for Skatteetaten / (økt produktivitet) | Sparte minutter/ti-mesverk/årsverk Besparelser i kroner per år | Virksomhet | Den enkelte skatteetat (region/kontor) | Fra oktober 2005 (innføring av ny løsning) | Saksbeh. reg. Ev. ny tidsstudie | Kvartalsvis av avde-ling x i den enkelte region/ det enkelte kontor | Kvartalsvis av avdeling X i den enkelte region / det enkelte kontor | Opplæring Informasjon Motivasjon - intranett - avd.møte | I forkant av implementering Ledelse/mellom-ledelse i hver enkelt etat | Lavere endringsvilje enn forutsatt Opplæring tar lengre tid enn antatt | Middels | Midler til motivasjons-tiltak |
| Gevinst 2: Økt kvalitet og tilgjengelighet for bruker | Bruker-tilfredshet Andel brukere som benytter seg av elektronisk løsning | Brukere/samfunn | Skatteetaten | Fra oktober 2005 (innføring av ny løsning) | Bruker-undersøkelse Statistikk | Kvartalsvis av avdeling x i den enkelte region / det enkelte kontor | Halvårlig av avdeling x i den enkelte region / det enkelte kontor | Informasjon Integrering med bl.a. Altinn og Min ID | I forkant av implementering Skatteetaten Difi Altinn | Lavere oppslutning enn forventet fra bruker Brukergrupper ”faller utenfor” løsning | Middels til høy | Midler til markedsføring Ev.obligatoriske løsninger Ekstra brukerstøtte for enkelte grupper |

For konsekvensvurderinger av risiko, se for eksempel DFØ (2007).